# ПОТОЛКОВО · техническое ТЗ v8 и допуски выпуска

Технические допуски отдельно от визуальных задач · не новый live-аудит

Дата: 14.10.2026. База кода: 3dd20cd. Работать только в feat/company-rebrand-v7-preview.

Это перенос незакрытых требований, а не повторный live-аудит поставщика или production. Дизайн — в BRAND-REDESIGN-TZ-V8.md. Здесь сохранены 36 технических направлений с исходными критериями и обновлёнными статусами; старые F6-ID заменены T8-ID, соответствия — LEGACY-MAP.csv.

# Границы и порядок

P0-R блокирует выпуск затронутого коммерческого/инженерного сценария, но не работу над preview и айдентикой. Не все 36 задач нужно выполнить до консультационного бренд-релиза.

По уточнению владельца техническая работа PT-020 и далее продолжается в этой же ветке вместе с брендом. Действующий пошаговый план — PT-CONTINUATION-TZ.md; T8 не заменяет PT. Отдельная отсрочка persistence автономной корзины не снята автоматически.

Не удалять прежний API/reducer/цены/пресеты и принятые заявки. Любая денежная/инженерная правка — отдельный объём с regression tests.

Исторические численные наблюдения ниже относятся к снимкам аудита 14.10.2026 на базе 7f1b5cf, а не к сегодняшнему складу/цене. При исполнении заново получить данные и перепроверить дефект на рабочем SHA.

Эксплуатационные параметры — RELEASE-OPERATIONS.md. Для тестов запрещены production-БД, токены каналов и немаркированные реальные заявки.

Для каждой задачи: ожидаемый/фактический результат, владелец, изменённые файлы, тест до/после, QA, миграция и безопасный откат. Никакого «закрыто» только по отчёту прошлой версии.

Процесс: факты/право → данные и единицы EKS → электрическая совместимость/экономика → versioned quote/intent → guided UI → пилот → масштабирование. Консультационная страница уже существует и не обязана ждать полноценной торговли SMART.

# Реестр требований

## T8-001 · Единый нормативный индекс и устранение коллизий ID

Статус: ЗАКРЫТО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ v8: единый индекс и таблица происхождения. Не означает закрытия продуктовых задач.

Приоритет: P1. Владелец исполнения: Техлид + владелец. Зависимости: —.

Работа: Поддерживать один индекс docs/current, краткий README и AGENTS. Удалить устаревшие активные документы после переноса незакрытых критериев. Не переиспользовать исторические ID без источника.

Приёмка: Все 36 F6-направлений и 18 R7-направлений имеют новое назначение; историческая карта из 83 строк сохранена; добавлена связь PT-020, а PT-020…049 имеют отдельные действующие карточки. Нет активных ссылок на удалённые ТЗ. Текущий статус отличает preview, main и production.

Откат / ограничение: Вернуть предыдущий индекс документации, не удаляя историю решений.

## T8-002 · Зафиксировать фактический прод-релиз и приёмку PT-001…020

Статус: ЧАСТИЧНО: SHA отката main и Vercel подтверждены; основной домен, production-БД/cron/delivery не приняты.

Приоритет: P0-R. Владелец исполнения: DevOps + владелец. Зависимости: Доступ к Amvera и БД.

Работа: Из РФ проверить домен, TLS, 4 варианта URL, health/readiness, buildSha, env, миграцию lease/index, cron и каналы. Разделить repo_done и prod_verified.

Приёмка: Есть лог HTTP и SHA прод-сборки, схема БД соответствует коду, один согласованный синтетический лид проходит save→outbox→fake/выделенный тестовый получатель. Проверена остановка/восстановление worker. Боевые тесты выполняются только с разрешения владельца и маркировкой.

Откат / ограничение: Известная предыдущая сборка и совместимая схема; заявки не удалять. Недоступность из песочницы не считать основанием для слепой смены DNS.

## T8-003 · Единый договор публичной цены и кейсов

Статус: ЧАСТИЧНО: новый UI различает ориентир и смету; единый типизированный price contract и доказательства всех кейсов не приняты.

Приоритет: P1. Владелец исполнения: Разработчик + маркетолог + владелец. Зависимости: T8-014 для новых комплектов.

Работа: Типизировать priceDisplay: current_estimate / historical_case / reference / equipment. У каждого примера состав, дата/версия, включения. Hero соответствует рекламируемому продукту. Нынешние ставки не менять без решения владельца.

Приёмка: 18 м²/17 м теневого профиля дают 30 550 ₽ по текущим ставкам; карточки 45/55/65 тыс. либо воспроизводимы из полной спецификации, либо подписаны как фактические исторические работы. Hero/кейсы/квиз/JSON-LD не смешивают м² и м.п. Реальный исторический счёт не подменяется сегодняшним калькулятором.

Откат / ограничение: Вернуть утверждённую предыдущую конфигурацию цен, сохранив priceVersion.

## T8-004 · Реестр подтверждённых обещаний и отзывов

Статус: ЧАСТИЧНО: 19 отзывов профиля / 16 цитат разведены; полная верификация обещаний не выполнена.

Приоритет: P1. Владелец исполнения: Владелец + копирайтер + разработчик. Зависимости: Документы владельца.

Работа: Единые факты о сроках, гарантии, опыте, выполнении работ, предоплате и отзывах. Подтверждение, область действия, дата истечения, источник. Owner-pending не рендерится как уверенный факт.

Приёмка: На hero, услугах, итогах и формах нет непроверенной гарантии/срока. 19 на Avito и 16 цитат разведены семантически, если оба числа актуальны. Build-тест обходит публичные claimIds, не только один файл facts.

Откат / ограничение: Нейтральные формулировки без числовых обещаний.

## T8-005 · Утвердить правовую и налоговую модель продажи EKS

Статус: ОЖИДАЕТ ВЛАДЕЛЬЦА И СПЕЦИАЛИСТА. Визуальный бренд не меняет правовую модель.

Приоритет: P0-R. Владелец исполнения: Владелец + бухгалтер/юрист. Зависимости: —.

Работа: Определить продавца оборудования, налоговый режим, чеки, дистанционную торговлю, возвраты, гарантии и маркировку применимых SKU. НПД не совмещать с запрещённой перепродажей. Проверить условия поставщика.

Приёмка: Письменное решение специалиста и владельца, согласованные документы на сайте и в счёте, runtime sales capability соответствует модели. При отсутствии решения доступны консультация/монтаж в разрешённой модели, но нет обещания самостоятельной продажи. ОГРНИП запрашивается только при наличии ИП.

Откат / ограничение: Отключить заключение товарной сделки runtime-переключателем, сохранив URL и консультационный путь.

## T8-006 · Согласие, политика и жизненный цикл персональных данных

Статус: ЧАСТИЧНО: consent version/time реализованы ранее; правовые основания и lifecycle требуют согласования.

Приоритет: P0-R. Владелец исполнения: Юрист + backend + владелец. Зависимости: T8-005.

Работа: Согласовать основания обработки и отдельный текст согласия; унифицировать оператора, получателей, сроки, удаление, локализацию и трансграничные процессы. Версионировать текст/хэш, не менять версию без документа.

Приёмка: Форма/rescue показывают утверждённый текст и не имеют предустановленного согласия. Сервер хранит редакцию и время получения; stale/unknown версия обрабатывается по утверждённой политике. Исполнен тест удаления/ограничения доступа. Нет требования второго бессмысленного чекбокса ради количества.

Откат / ограничение: Предыдущая юридически допустимая редакция с явной версией; не приписывать старому лиду новое согласие.

## T8-007 · PT-021: доверенный IP и размер запроса

Статус: ПЕРЕПРОВЕРИТЬ НА ТЕКУЩЕМ SHA: технический аудит не является новой проверкой proxy/ingress.

Приоритет: P1. Владелец исполнения: Backend + DevOps. Зависимости: T8-002.

Работа: Документировать trust boundary reverse proxy. Ввести лимит тела до полного JSON parse, включая chunked/no Content-Length; sane timeout и rate-limit по нескольким сигналам без блокировки всего неизвестного IP.

Приёмка: 413 на oversized declared и streaming body, 400 на битый JSON, 429/Retry-After на лимит; поддельный внешний XFF не обходит ограничение при фактической конфигурации proxy. Интеграционный тест через proxy и распределённое хранилище при нескольких инстансах.

Откат / ограничение: Согласованные proxy/app лимиты; не отключать всю защиту ради одного клиента.

## T8-008 · Поддерживаемый runtime и разбор advisory

Статус: ОТКРЫТО: package.json содержит Next 16.3.5. Применимость advisory и целевые поддерживаемые версии проверить перед обновлением.

Приоритет: P1. Владелец исполнения: Техлид + DevOps. Зависимости: —.

Работа: Обновить Next/совместимый eslint-config-next, поддерживаемый Node LTS, runtime zod и применимые зависимости. Для каждого high/critical определить reachable path, окружение и патч. Проверить историю на секреты без публикации найденных значений.

Приёмка: Нет необработанных применимых high/critical; исключения документированы с причиной и сроком. Production-only install запускает приложение и API. CI проходит на целевом Node; подтверждена ротация реально раскрытых секретов, если найдены. Целевые версии и условия применимости проверить по актуальным advisory при исполнении; исторические номера патчей не считать вечным нормативом.

Откат / ограничение: Предыдущий проверенный образ, но не заведомо эксплуатируемая версия; откат с compensating controls и сроком.

## T8-009 · Security headers, DNS и корректная политика кеша

Статус: ОТКРЫТО / НУЖНА ПРОВЕРКА ДОМЕНА И ПЛАТФОРМЫ.

Приоритет: P2. Владелец исполнения: DevOps + frontend. Зависимости: T8-002.

Работа: Настроить CSP report-only→enforce, nosniff, referrer/permissions/frame policy по угрозам. Проверить http/https/apex/www. Immutable только для content-hashed assets; приватные lead/admin ответы no-store.

Приёмка: Формы, Next hydration, изображения и разрешённая аналитика работают; приватный ответ не кешируется shared cache. Все 4 URL ведут к утверждённому canonical без циклов. Скриншоты и реальные HTTP-заголовки с прод-стенда приложены.

Откат / ограничение: Версионированная CSP/edge-конфигурация с быстрым возвратом в report-only.

Актуальная детализация каталога: аудит 14.10.2026 и ТЗ на LED/BOM. 15 находок, XML 696 offer, 72-позиционная матрица, 26 сценариев. Это действующее уточнение T8-010…021/026/030/031, не закрытие задач и не замена PT-ID.

## T8-010 · Один конвейер импорта и публикации каталога EKS

Статус: ОТКРЫТО: редизайн не заменил импорт данных EKS.

Приоритет: P0-R. Владелец исполнения: Backend/data engineer. Зависимости: T8-011 контракт.

Работа: XML→raw archive→normalization→validation→review→atomic publish version. Обработать отсутствие categoryId, XML entities, ошибку формата, пустой/частичный фид. Удалить расхождение live API и build index. Развести source time/fetch time. В минимуме отчёт diff, позже admin review.

Приёмка: Контрольный XML из снимка аудита 14.10.2026 (696 офферов, в том числе 72 позиции LED-группы: 36 лент, 19 БП и 17 управления/наборов) разбирается без потери позиций из-за categoryId; свежий фид проверяется заново. Пустой/битый импорт не заменяет последнюю рабочую версию. UI и сервер используют одну catalogVersion, 15% из старого API не конфликтуют с pricing. Есть age/failure alert и задокументированная работа cron/FEED_URL.

Откат / ограничение: Atomic pointer на last-known-good; stale не маскируется под свежие данные.

## T8-011 · Типы товаров, единицы и стабильная идентичность

Статус: ОТКРЫТО: внешний вид каталога не подтверждает единицы и совместимость.

Приоритет: P0-R. Владелец исполнения: Backend + специалист EKS. Зависимости: T8-031 документы; T8-013 совместный gate.

Работа: Нормализовать 36 лент/19 БП/17 позиций управления; отдельный kit для пульт+контроллер. ProductId не зависит от смены vendorCode; offerId и aliases с review. Capability model вместо smart-подстроки, unknown отдельно.

Приёмка: Контроллеры/БП/пульты только целыми штуками; катушка 5 м отличается от установленного метра. Свежая сверка 14.10.2026: 58 сменившихся артикулов в LED-группе и 186 по общим offerId всего snapshot должны быть сопоставлены либо помечены review, с проверкой упаковки/GTIN/характеристик; новая выгрузка получает отдельный diff. Старый draft разрешается через aliases. Ошибочный Smart GX53 не получает голосовую совместимость без evidence. Новые 24 V PSU не попадают к CLARUS 48 V.

Откат / ограничение: Предыдущая версия каталога + quarantine непроверенных позиций; не возвращать дробную продажу оборудования.

## T8-012 · Остатки, сроки и разрешение продажи

Статус: ОТКРЫТО: snapshot/stale UI не равен проверке склада поставщика.

Приоритет: P0-R. Владелец исполнения: Backend + владелец + EKS. Зависимости: T8-010/011.

Работа: Парсить склады, известный ноль/unknown/stale. SLA обновления, минимальный доступный остаток комплекта и повторная проверка перед счётом/резервом. Сроки перевозки только из договора поставщика.

Приёмка: C02/WB5 с 0/0 не маркируются в наличии. Склад Барнаул не называется наличием в Москве. Комплект с missing SKU идёт на подбор/ожидание, не подтверждается как отгружаемый. В лиде сохранены observedAt/status, альтернативы требуют согласия.

Откат / ограничение: Режим «наличие уточняем», без потери запроса клиента.

## T8-013 · Движок электрической совместимости и комплектности

Статус: ОТКРЫТО: инженерная верификация BOM не выполнена брендовыми этапами.

Приоритет: P0-R. Владелец исполнения: Разработчик + квалифицированный инженер. Зависимости: T8-011/031.

Работа: Проверять voltage, CV/CC, каналы, ток, нагрузку, режим, gateway/пульт, line topology и доступность. Не ограничиваться watts/общим током. Unknown → needs_review. Автокомплектация объясняет добавления и не смешивает LED24/CLARUS48/COLIBRI220.

Приёмка: Negative tests: 24 V PSU+48 V трек; RGB+CCT контроллер; превышение одного канала; отсутствие пульта/gateway; отсутствующий паспорт. 17 м×14,4 W/м×1,25 не допускает 250/300 W. Неполный комплект не получает verified, но может отправиться инженеру с причинами.

Откат / ограничение: Отключение автокомплектации, ручной инженерный подбор; не возвращение небезопасных рекомендаций.

## T8-014 · Состав ставок, скидки и юнит-экономика

Статус: ОЖИДАЕТ СОСТАВА СТАВОК И ЭКОНОМИКИ ОТ ВЛАДЕЛЬЦА / EKS.

Приоритет: P0-R. Владелец исполнения: Владелец + разработчик + бухгалтер. Зависимости: Дилерские цены; T8-005/011.

Работа: Утвердить inclusions/exclusions для потолка, парящего профиля, линий, карниза, ленты и БП. Разделить монтаж/оборудование/настройку. Скидки по категориям, min margin и версия. Закупка катушками, установленный метраж и остаток отдельно.

Приёмка: Один БП не начисляется дважды через погонную ставку и BOM. Каждый публичный total воспроизводим; неизвестная себестоимость не допускает автоматического нового дисконта. Margin gate тестируется, dealerCost отсутствует в клиентском bundle/API.

Откат / ограничение: Последняя утверждённая pricingVersion; новые непроверенные комплекты перевести в консультацию.

## T8-015 · Версионированная смета и серверный расчёт smart-light

Статус: ОТКРЫТО ДЛЯ SMART: существующий server recalc не считается полным versioned smart quote.

Приоритет: P0-R. Владелец исполнения: Backend + frontend. Зависимости: T8-010/013/014/019/036.

Работа: Расширить quote/snapshot/API, сохранить показанную и серверную смету; нормализовать денежные единицы и rounding. Версионировать каталог/прайс/алгоритм; отдельно price/compatibility/stock status. Полный состав в БД и сообщении мастеру.

Приёмка: UI→payload→server→DB→уведомление имеют один состав и корректные итоговые суммы. Подмена цены/дисконта не действует; дробный контроллер отвергается. Старый каталог вызывает явный price_changed, не тихую замену. Unknown capability не silently stripped. Legacy v2-заявка остаётся принимаемой по безопасному пути.

Откат / ограничение: Server-first expand, dual read; отключить новый UI runtime-флагом, старые поля/данные не удалять.

## T8-016 · Единый purchaseIntent от CTA до CRM

Статус: ЧАСТИЧНО: текущие CTA/presets регрессионно проверены; новый smart/project/lighting_install контракт не объявлен внедрённым.

Приоритет: P1. Владелец исполнения: Fullstack + аналитик. Зависимости: —; контракты T8-015/T8-016.

Работа: Развести eligibility скидки, факт света, requested intent и UI-копирайт. ServiceActionSection/ActionForm/rescue/modal используют единый resolver с проверкой сервером. Добавить lighting_install и project консультацию.

Приёмка: Нет света: ceiling_only, lighting=null, applied discount=0. Прямая форма каталога не ceiling_only. Проектные страницы→project intent. Все 10 прямых форм и основные модальные пути проверены на текст CTA, payload, серверный результат и событие аналитики.

Откат / ограничение: Старые значения принимаются с нормализацией/пометкой legacy; не терять лиды из старой вкладки.

Детализация 15.10: аудит калькулятора и UX-ТЗ. Выбор результата вместо обязательных уровней, комнаты/редактирование/прогресс, LED-зоны и прозрачный итог. Исправлены только адресные роли оборудования и retirement; новый flow не объявлен готовым.

## T8-017 · Достижимая FSM, подтверждение дефолтов и честный прогресс

Статус: ПЕРЕПРОВЕРИТЬ ОСТАТОК: UI калькулятора обновлён, но старые FSM-находки нельзя закрыть одним визуальным тестом.

Приоритет: P1. Владелец исполнения: Frontend. Зависимости: T8-016.

Работа: Убрать случайную замену доступного маршрута history пресетом. Выбрать осознанно: компактный intent chooser или service-prescribed вход с кнопкой изменения. Подтверждение — domain event, а не DOM capture. Прогресс соответствует текущему маршруту.

Приёмка: Первый Back не noop под видом перехода. SMART-путь доступен без трюков с draft. Только confirm без редактирования убирает idle-price, итог не предлагает ответить на уже пройденные вопросы. Название теста back-chain совпадает с проверяемым экраном.

Откат / ограничение: Старый UI за флагом только если данные/интенты корректны; быстрый путь прямой консультации остаётся.

## T8-018 · Черновик и перенос контекста между страницами

Статус: ЧАСТИЧНО / ОТЛОЖЕНО: восстановление основного draft существует; reload standalone-корзины отложен владельцем. Новые миграции catalog aliases не приняты.

Приоритет: P1. Владелец исполнения: Frontend + backend. Зависимости: T8-015/016/019.

Работа: Draft version/capabilities, явный выбор восстановления, миграция aliases и reprice; не подмешивать старую корзину в новую прямую форму без подтверждения. Сохранить смысл room/zone, origin и источник кейса.

Приёмка: Draft→другая услуга→restore/new; reload; broken storage; old catalog; deleted SKU; несколько вкладок; истёкший draft. Удаление/восстановление света не возвращает старую скидку. Переключение заказа сообщает что изменится до потери данных.

Откат / ограничение: Мягкая миграция, сохранение исходного draft до успешного перехода; явный reset по выбору пользователя.

## T8-019 · Комнаты, зоны, цепи и включения в спецификации

Статус: ОТКРЫТО ДЛЯ РАСШИРЕННОГО СВЕТА: существующие комнаты не равны моделям зоны/цепи/BOM.

Приоритет: P1. Владелец исполнения: Разработчик + инженер. Зависимости: T8-011/014.

Работа: RoomId/zoneId/circuitId в lighting selection и BOM. Несколько типов трека и линий в одном объекте; отдельно неизвестные размеры. Лента парящего/линий не зависит от corniceLightingEnabled.

Приёмка: Две комнаты с built-in и surface считаются по своим ставкам; LED 24 V и CLARUS 48 V не делят БП. Общий total равен сумме разрешённых item groups + object-level корректировки. Редактирование одной зоны не стирает другую; minimum ceiling order применяется к согласованной области один раз.

Откат / ограничение: Сложные смешанные проекты уходят на ручной подбор, сохранение данных без неверной автосметы.

## T8-020 · Короткий guided-подбор умного света

Статус: НЕ ВНЕДРЕНО: на странице умного света только иллюстрация сценариев и консультация.

Приоритет: P1. Владелец исполнения: UX + frontend + владелец. Зависимости: T8-013/015/016/017/019/031.

Работа: Реализовать входы от потолка, от оборудования и от готового помещения с отдельным маршрутом сложного проекта. Избегать технических вопросов, если данные можно вывести; help_choose сохранять как потребность. Нет платного предвыбора без явного согласия.

Приёмка: Потолок+свет, equipment-only, готовый потолок и сложный проект проходят до соответствующей формы. Отказ от smart не блокирует базовый заказ. Голос включается только для проверенной BOM-связки, недоступный SKU не становится default. На mobile виден один вопрос и действие.

Откат / ограничение: Runtime выключение smart-подбора с сохранением консультации и draft.

## T8-021 · Каталог: фильтры по функциям, стабильный поиск и единицы

Статус: ЧАСТИЧНО: каталог визуально обновлён; функциональный SMART-фильтр и soldUnit зависят от проверенных данных.

Приоритет: P1. Владелец исполнения: Frontend + data engineer. Зависимости: T8-011/012.

Работа: SMART не переключает текущий раздел, работает по verified capabilities. Глобальный поиск и фасеты учитывают целый каталог/aliases; пустая выдача объясняет фильтры и предлагает сброс. Сегментировать ленты/БП/управление.

Приёмка: C02 находится по старому/новому артикулу и Wi-Fi/Tuya; фильтр не уводит в треки. Слово СМАРТ в названии без evidence не даёт capability. Количество/цена отображаются за soldUnit, снятые/unknown позиции имеют честный статус. Аналитика поиска без raw PII.

Откат / ограничение: Старый визуальный каталог только на исправленных данных; без ошибочного SMART-фильтра.

## T8-022 · Посадочная умного освещения и релевантные связи

Статус: ЧАСТИЧНО: /umnoe-osveshchenie реализована как консультационная страница; новый маршрут /uslugi/umnoe-osveshchenie не нужен.

Приоритет: P1. Владелец исполнения: Маркетолог + копирайтер + frontend. Зависимости: T8-004/020/024/031/032.

Работа: Продолжать существующую /umnoe-osveshchenie, связанную с главной, парящими потолками, линиями, треками и карнизами. Сейчас — консультация и маркированная демонстрация. Коммерческий подбор включать только после T8-005/013/015/031/032/036; не создавать дублирующую посадочную.

Приёмка: CTA передаёт правильный intent и preset; нет неподтверждённой Алисы/гарантии/цен. Есть уникальные title/H1/canonical, sitemap, содержательный FAQ и реальные кейсы. Консультационный fallback работает при отключённой продаже.

Откат / ограничение: Сохранить URL с нейтральным подбором; не отдавать массовые 404 при отключении функции.

## T8-023 · Единый копирайт оффера, CTA и ограничений

Статус: ЧАСТИЧНО: остатки личного текста подтверждены в B8-001.

Приоритет: P1. Владелец исполнения: Копирайтер + продуктовый владелец. Зависимости: T8-003/004/016.

Работа: Устранить точный/ориентировочный, уже открыт/открыть, неровные стены, неподтверждённый срок и неточный счётчик времени. Упростить профессиональные термины через результат. Один термин — одна сущность.

Приёмка: У каждого CTA первый экран соответствует обещанию. Формы оборудования не записывают на замер по умолчанию. Цена содержит включения/исключения и единицы. «2 минуты» публикуется только по замерам выбранного типового пути или заменено нейтрально.

Откат / ограничение: Предыдущие подтверждённые тексты; запрещено возвращать ложные числовые обещания.

## T8-024 · Реальные доказательства: фото, кейсы и demo света

Статус: ЧАСТИЧНО: галерея/AI-маркировка готовы; права, факты и самостоятельные подтверждённые кейсы не закрыты.

Приоритет: P2. Владелец исполнения: Владелец + дизайнер/фотограф. Зависимости: T8-031 для smart-demo.

Работа: Фото результата и мастера на объекте, день/вечер и сценарии одного помещения. Реестр происхождения/разрешений. Иллюстрации квиза объясняют различия; AI/схема помечены и не выданы за выполненную работу.

Приёмка: Hero соответствует продукту, обязательные alt/адаптивные размеры и asset budget. Все реальные кейсы имеют источник и разрешение. Нет требования фотографировать частный адрес/лиц без согласия. Отзывы размечены по источнику/дате.

Откат / ограничение: Вернуться к подтверждённым фото или нейтральной схеме, не к неподтверждённым кейсам.

## T8-025 · 360 px, клавиатура и accessibility

Статус: ЧАСТИЧНО: responsive/axe/keyboard автоматизированы; реальные устройства, reader и zoom — B8-006.

Приоритет: P1. Владелец исполнения: Frontend + QA. Зависимости: —; повтор после T8-020/026.

Работа: Исправить шапку 360/320, иерархию sticky/modal, ARIA рейтингов и клавиатурный доступ таблиц. Провести Axe и ручную проверку focus/reader/zoom/reduced motion.

Приёмка: document.scrollWidth≤viewport на 320/360/390/430 для всех шаблонов, CTA не обрезан. Все подтверждённые Axe-нарушения устранены. iOS Safari/Android с клавиатурой проходят форму и закрытие диалога; safe area соблюдена. Скринридер объявляет результат и ошибку один раз.

Откат / ограничение: Предыдущий CSS за ограниченным flag только если не возвращает недоступность основного CTA.

## T8-026 · Итог, rescue, мессенджер и сохранение расчёта

Статус: ЧАСТИЧНО: итог и rescue оформлены; export/quote и семантика нового smart-заказа требуют отдельной приёмки.

Приоритет: P1. Владелец исполнения: UX + frontend + backend. Зависимости: T8-015/016/017.

Работа: Одна главная сумма/CTA, disclosure состава; честный статус сохранения. Переименовать Telegram-действие либо реализовать quote export; не обещать автодоставку по deep link. Сохранить отказ от rescue без давления.

Приёмка: Нет тройного одинакового итога и отключённого псевдо-CTA на сводке. equipment-only не показывает потолок/minimum. Messenger preview содержит правильный состав/quote reference, не первую произвольную комнату вместо объекта. Success/failed/retry/back/close сохраняют контекст, consent не подставляется автоматически.

Откат / ограничение: Текстовый экспорт и обычные контакты как безопасный fallback.

## T8-027 · События воронки и связь лида с продажей

Статус: ОТКРЫТО ДЛЯ БИЗНЕС-ПРИЁМКИ: наличие событий в коде не доказывает связь с продажей.

Приоритет: P1. Владелец исполнения: Аналитик + backend + владелец. Зависимости: T8-016/035.

Работа: Typed события, исправить PT-024, добавить CRM-статусы, причины отказа и связь quote→lead→deal. Разделить клик, сохранение, доставку, квалификацию и оплату.

Приёмка: Матрица событий подтверждена на локальном/debug стенде; сумма/intent/source совпадают с заявкой. В CRM видно происхождение, smart preference и фактическая продажа. Дашборд не считает повтор одного requestId второй конверсией. Доступ/PII по ролям.

Откат / ограничение: Версионирование событий и маппинг старых целей, не потеря исторических отчётов.

## T8-028 · Эксплуатация: очередь, бэкапы, календарь, ответ клиенту

Статус: ЧАСТИЧНО: outbox/claim/idempotency/calendar имеются; production restore/delivery, регламент и резервное назначение не подтверждены.

Приоритет: P1. Владелец исполнения: DevOps + владелец. Зависимости: T8-002.

Работа: Runbooks для DB/delivery/feed; реальный календарь и capacity мастера; cron/alert/dead-letter; бэкап и restore; согласованный response SLA и альтернативный канал при отключении основного.

Приёмка: Просроченный календарь не показывает ложные даты. Принятая заявка переживает restart. После delivery outage очередь восстанавливается; crash-window описан, сообщения имеют leadId. Выполнен restore drill и зафиксированы RPO/RTO. Алерт доходит независимо от отказавшего канала.

Откат / ограничение: Аварийный канал и сохранение БД; не заменять durable storage памятью.

## T8-029 · SEO, HTML/JS budget и корректная свежесть страниц

Статус: ЧАСТИЧНО: локальные meta/sitemap/OG/bundle проверки есть; production crawl и реальные performance-метрики не подтверждены.

Приоритет: P2. Владелец исполнения: Frontend + SEO + DevOps. Зависимости: T8-003/010.

Работа: Порционная выдача каталога, route/lazy budgets, исправление JSON-LD и sitemap shallow history. Удалить ненужный двойной DOM кейсов там, где это ухудшает семантику. Контроль индексации и российские CWV.

Приёмка: Initial catalog HTML≤300 КиБ или обоснованный пересмотр с измерениями; JS не регрессирует без согласования. Structured data соответствует видимому контенту. Shallow build не переписывает lastmod датой merge. Нет broken internal links, canonical/redirect циклов и исчезновения старых URL.

Откат / ограничение: Предыдущая pagination/index strategy; сохраняются URL/каноникалы и содержательные SSR-страницы.

## T8-030 · Контрактная матрица тестов вместо формально зелёного CI

Статус: ЧАСТИЧНО: последний QA 1211 unit с БД / 270 E2E; это не все новые инженерные negative tests.

Приоритет: P1. Владелец исполнения: QA + разработчики. Зависимости: По мере T8-010…026.

Работа: Добавить регрессии A01…A25, property/invariant tests цены и BOM, browser payload tests и staging DB integration. Исправить неверный смысл back-chain теста. Реестр skip по проектам, а не произвольный потолок.

Приёмка: Все P0-R/P1 acceptance имеют тест или подписанный manual protocol. CI DB-job реально запускается; нет неожиданного skip/flaky. Fixtures содержат XML без categoryId, смену vendorCode, out-of-stock, 24/48/220 V, половину контроллера, stale draft. Тест намеренно ломается мутацией соответствующего правила.

Откат / ограничение: Тесты не удалять ради зелёного CI; блокирующий дефект исправить или явно отключить функцию.

## T8-031 · Квалификация поставщика и стендовые факты smart-light

Статус: ОЖИДАЕТ EKS И ИНЖЕНЕРНОГО СТЕНДА.

Приоритет: P0-R. Владелец исполнения: Владелец + EKS + инженер. Зависимости: —.

Работа: Письменные спецификации/дилерские цены/остатки/гарантии, разрешения на изображения, маркировка; купить согласованный тестовый комплект. Проверить функции, приложения, Алису при заявлении, offline/restore/service access и подготовить инструкцию.

Приёмка: Для продаваемой BOM-связки есть datasheet и протокол bench-test с моделями/revisions/apps/date; не только видео голосовой команды. Сценарии потери интернета/питания описаны. Обязательства по сервису/замене согласованы. Нет известного несовместимого оборудования в пилоте.

Откат / ограничение: Снять непроверенную capability/пакет, оставить консультацию и проверенные базовые решения.

## T8-032 · Пилот 2–3 комплектов и единая карточка предложения

Статус: ЗАБЛОКИРОВАНО ЗАВИСИМОСТЯМИ: нет разрешения объявлять новые комплекты проверенными.

Приоритет: P1. Владелец исполнения: Владелец + продукт/UX. Зависимости: T8-005/012/013/014/015/031.

Работа: Выбрать по спросу и наличию небольшой набор, не полный S/M/L×площади. Одно главное предложение, отдельно оборудование/монтаж/настройка; сравнение способов покупки без трёх конкурирующих цен. Демонстрационный образец на замере при возможности.

Приёмка: Каждый комплект имеет утверждённый BOM, состав цены, фотографии/demo, margin и support checklist. Нет недоступного CCT Wi-Fi по умолчанию. Первые ограниченные заказы проходят ручное подтверждение и review после установки; число пилотных заказов согласовано по мощности владельца.

Откат / ограничение: Остановить продажи конкретного комплекта; исполнить уже согласованные обязательства, не скрывать проблему.

## T8-033 · Партнёры, география и расширение контента

Статус: ОЖИДАЕТ ОПЕРАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ВЛАДЕЛЬЦА; компания с партнёрами уже отражена в тексте.

Приоритет: P3. Владелец исполнения: Маркетолог + владелец. Зависимости: T8-027/032.

Работа: После пилота: партнёрская страница, условия дизайнерам/прорабам, реальные геокейсы, цена/процесс/договор как контент. Расширять только при capacity и самостоятельной ценности страниц.

Приёмка: Есть подтверждённый спрос и экономика; каждая новая страница уникальна по интенту/доказательствам. Нет фиктивных адресов, отзывов и массовых doorway. Ответственный за партнёров и service SLA назначен.

Откат / ограничение: Приостановить кампанию/новое предложение, сохранить корректные URL или сделать 301.

## T8-034 · Контролируемое привлечение и эксперименты

Статус: ПОСЛЕ ДОПУСКОВ И БАЗОВОГО ВЫПУСКА, не вместо исправлений.

Приоритет: P3. Владелец исполнения: Маркетолог + аналитик + владелец. Зависимости: T8-027/032.

Работа: Baseline, качественные интервью, ограниченный рекламный тест по интентам. Проверять оффер/вход/демо по одному изменению. Учитывать margin, сроки и гарантийные обращения, не только CPL.

Приёмка: До старта утверждены budget cap, primary KPI/MDE/период/stop rules и ответственный. Нет рекламного обещания отсутствующей совместимости/наличия. Отчёт связывает расходы с qualified/deal/profit, не выдаёт раннюю разницу за статистический факт.

Откат / ограничение: Остановить кампанию/вариант runtime, сохранить данные эксперимента.

## T8-035 · Минимизация данных аналитики и Webvisor

Статус: ОТКРЫТО: preview flag есть; проверка фактических данных Метрики/Webvisor отдельно.

Приоритет: P1. Владелец исполнения: Аналитик + frontend + юрист. Зависимости: T8-006.

Работа: Убрать raw search query из reachGoal, маскировать формы/комментарии, sanitise URLs и refs, согласовать consent/gating аналитики. Не собирать Wi-Fi/cloud пароли; ограничить quote links и логи.

Приёмка: Тестовый телефон/адрес, введённый в поиск, не появляется в analytics payload, URL, console, error collector. Все PII-поля закрыты для записи Вебвизора по актуальной документации. Consent refusal не ломает заявку.

Откат / ограничение: Отключить запись сессий/лишние события, сохранить минимальные допустимые технические метрики.

## T8-036 · Runtime flags и миграции expand→switch→contract

Статус: ЧАСТИЧНО: legacy feature flags есть; granular smart/sales runtime capability и миграции не подтверждены.

Приоритет: P1. Владелец исполнения: Техлид + DevOps. Зависимости: T8-002.

Работа: Server-issued capabilities, разделение build/runtime flags, audit log изменения. Backend/schema сперва, затем новый UI; support старых вкладок/drafts. Sales, auto-kit, smart claims и оформление выключаются независимо.

Приёмка: Kill-switch отключает новую продажу в заданный TTL без пересборки JS; backend тоже запрещает недоступную операцию. Старый клиент/новый сервер и новый клиент/несовместимый сервер проверены. Нет silent stripping платных smart-полей; rollback не удаляет лиды/quotes и миграции совместимы.

Откат / ограничение: Переключить capability на legacy/consultation; contract-удаление полей только после истечения поддерживаемых клиентов.

# Источники и актуальность

Требования происходят из консолидированного аудита и обоих пользовательских аудитов; оригиналы вложений сохранены отдельно. Это не новая проверка закона, security advisory или поставщика. В правовых вопросах требуется специалист; код и автоматический тест не доказывают законность коммерческой модели. Точные исторические версии удалённых документов доступны в Git на 3dd20cd.